Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла программного обеспечения «Инфосреда»

1. Общие сведения

Настоящий документ описывает процессы, обеспечивающие поддержание жизненного цикла программного обеспечения «Инфосреда» (далее — ПО): процессы реализации (разработки) ПО, процессы поддержки ПО, устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации, и совершенствование ПО.

Состав процессов жизненного цикла ПО определён с учётом ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207—2010 «Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств».

Поддержание жизненного цикла ПО обеспечивается за счёт его обновления по мере внедрения нового функционала в процессе эксплуатации, а также в соответствии с планом доработок и по заявкам пользователей.

Правообладателем и разработчиком ПО является ООО «Познайкино» (далее — Разработчик). Лицо, использующее ПО на основании предоставленной лицензии, далее именуется Пользователем.

2. Процессы реализации (разработки) программного обеспечения

2.1. Проектирование

На каждую функциональную составляющую ПО (модуль, виджет) разрабатываются техническое задание и проектное решение, в которых фиксируются функциональные требования, границы работ, структуры хранимых данных, форматы файлов, схемы взаимодействия модулей, а также план реализации с разбиением работ на отдельные задачи.

Каждому требованию технического задания присваивается уникальный номер, который в дальнейшем используется при приёмочной проверке.

Проектные решения и планы реализации оформляются в виде документов и хранятся вместе с исходным текстом ПО на сетевом хранилище организации.

2.2. Конструирование

Реализация выполняется по утверждённому плану отдельными задачами. Применяемые языки и технологии: языки TypeScript и JavaScript; клиентская часть — библиотека React; настольные приложения — платформа Electron; серверная часть — среда исполнения Node.js.

Применяется разработка через тестирование: до реализации каждой задачи формулируются автоматические проверки ожидаемого поведения, которые в дальнейшем выполняются при каждой сборке ПО.

Результат каждой задачи проходит проверку исходного текста (ревью) до включения в состав очередной версии ПО.

Сведения о каждом изменении вносятся в журнал изменений с указанием даты, типа изменения (дефект, исправление, новая возможность, изменение структуры кода), причины, способа выполнения и перечня затронутых файлов.

2.3. Сборка

Сборка ПО выполняется на технических средствах ООО «Познайкино» с использованием среды исполнения Node.js и пакетного менеджера npm. Сторонние облачные сервисы сборки не используются. Сборка включает следующие этапы:

- проверка типов и компиляция исходного текста на языке TypeScript в исполняемый код на языке JavaScript (компилятор tsc);

- сборка модулей клиентской части: транспиляция, оптимизация и формирование итоговых модулей (сборщик Vite);

- формирование исполняемых модулей и дистрибутивов настольных приложений (Electron Builder): установочный пакет формата NSIS для операционной системы Windows, пакеты форматов deb и rpm для операционных систем семейства Linux;

- включение в состав дистрибутива поставляемого учебного контента и эксплуатационной документации.

Сформированные дистрибутивы размещаются на сетевом хранилище организации.

2.4. Тестирование

При подготовке каждой версии ПО выполняются следующие виды проверок:

- автоматические модульные тесты, выполняемые при каждой сборке ПО;

- статическая проверка типов исходного текста;

- приёмочная проверка по матрице соответствия требованиям технического задания, в которой для каждого требования фиксируются состояние и подтверждающие материалы;

- проверка по тест-плану модуля, включая негативные сценарии и проверку сохранности пользовательских данных;

- функциональная проверка на собранном дистрибутиве (не на отладочной сборке) перед выпуском версии, включая визуальный контроль экранных форм.

Версия признаётся готовой к выпуску при условии, что все автоматические тесты пройдены, статическая проверка типов не выявила ошибок, приёмочная проверка проведена, а выявленные при проверках дефекты устранены. Результаты проверок фиксируются в журнале изменений.

3. Процессы поддержки программного обеспечения

3.1. Менеджмент конфигурации программного обеспечения

Единицами конфигурации ПО являются: исходный текст модулей; проектная документация (технические задания, проектные решения, планы реализации); поставляемый учебный контент; эксплуатационная документация; дистрибутивы (объектный код).

Каждой выпускаемой версии ПО присваивается номер вида «X.Y.Z», где X — номер основной версии, Y — номер функционального обновления, Z — номер исправительного обновления.

Актуальная и предшествующие версии единиц конфигурации хранятся на сетевом хранилище (NAS) в локальной сети организации. Доступ к хранилищу предоставляется только сотрудникам организации. Резервное копирование сетевого хранилища выполняется на регулярной основе.

Все изменения единиц конфигурации фиксируются в журнале изменений с указанием даты, типа изменения, причины, способа выполнения и перечня затронутых файлов.

Ответственность за ведение конфигурации, присвоение номеров версий и размещение дистрибутивов возлагается на сотрудника, назначенного руководителем организации.

3.2. Процесс решения проблем в программном обеспечении

Неисправности, выявленные в ходе эксплуатации ПО, устраняются специалистами службы технической поддержки Разработчика по запросу Пользователя.

В случае возникновения неисправности в ПО либо необходимости его доработки Пользователь направляет Разработчику запрос. Запрос должен содержать тему обращения, описание существа обращения, по возможности — снимок экрана или видеозапись сбоя, а также сведения о лицензии Пользователя.

Запросы подразделяются на следующие виды:

- Инцидент — сбой в работе ПО, выявленный у одного Пользователя;

- Проблема — сбой, повлёкший остановку работы либо потерю работоспособности ПО.

Запрос направляется Пользователем по электронной почте либо по телефону с последующим подтверждением обращения по электронной почте. Контактные данные и режим работы службы технической поддержки приведены в подразделе 5.1.

Разработчик принимает и регистрирует все запросы Пользователей, связанные с функционированием ПО. Каждому запросу присваивается уникальный номер. Уникальный номер запроса является основной единицей учёта запроса, и при последующих коммуникациях по поводу проведения работ следует указывать данный номер.

Разработчик вправе обращаться за уточнением информации по запросу в тех случаях, когда указанных в запросе сведений недостаточно для его выполнения. Пользователь в этом случае предоставляет сведения, необходимые для решения Инцидента.

По каждому зарегистрированному запросу определяется уровень критичности (подраздел 5.2.1) и сроки выполнения работ (подраздел 5.2.2), выявляется причина возникновения неисправности, разрабатывается и проверяется решение. Запрос считается закрытым после подтверждения Пользователем устранения неисправности. Исправление включается в состав очередной версии ПО, сведения о нём вносятся в журнал изменений.

4. Совершенствование программного обеспечения

ПО регулярно развивается в соответствии с планом разработки и по заявкам Пользователей: в нём появляются новые дополнительные возможности, расширяется функционал, исправляются ошибки, оптимизируется вычислительная нагрузка, обновляется интерфейс.

Предложения Пользователей по развитию ПО принимаются по тем же каналам связи, что и запросы на устранение неисправностей, и учитываются при формировании плана доработок.

5. Техническая поддержка программного обеспечения

5.1. Контактная информация и режим работы службы технической поддержки

Запрос в службу технической поддержки Разработчика может быть подан:

- по электронной почте на адрес info@poznaikino.ru;

- по телефону 8-800-555-03-35 с последующим подтверждением обращения по электронной почте.

Режим работы службы технической поддержки: с 09:00 до 18:00 по московскому времени по рабочим дням, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней.

5.2. Порядок выполнения работ (оказания услуг) по технической поддержке

5.2.1. Классификация возможных сбоев

| Уровень критичности | Определение уровня критичности запроса на гарантийную поддержку |
| --- | --- |
| Уровень критичности 1 | Сбой в работе, повлёкший потерю более 50 % функциональных возможностей системы; полная неработоспособность функциональности системы. |
| Уровень критичности 2 | Сбой в работе, повлёкший ограничения в работе системы (потеря менее 50 % функциональных возможностей); частичная неработоспособность функциональности системы. |
| Уровень критичности 3 | Частичная неработоспособность некритичной для работы функциональности системы; некорректные информационные сообщения системы. |
| Уровень критичности 4 | Прочие ошибки в работе системы, не отнесённые к запросам первого, второго и третьего уровней критичности. |

5.2.2. Сроки оказания услуг технической поддержки

Доступность обслуживания: по рабочим дням с 09:00 до 18:00 по московскому времени. Указанные ниже сроки исчисляются в пределах режима работы службы технической поддержки.

| Уровень критичности | Время реакции (регистрация запроса и первичный ответ) | Предельное время предоставления временного решения | Предельное время предоставления постоянного решения |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень критичности 1 | ≤ 45 минут | ≤ 4 часов | ≤ 20 календарных дней |
| Уровень критичности 2 | ≤ 2 часов | ≤ 3 календарных дней | ≤ 20 календарных дней |
| Уровень критичности 3 | ≤ 1 календарного дня | ≤ 10 календарных дней | ≤ 60 календарных дней |
| Уровень критичности 4 | ≤ 3 календарных дней | не определяется | следующая доступная версия ПО, не более 180 календарных дней |

5.3. Взаимодействие при устранении аварийных ситуаций

5.3.1. При необходимости уполномоченный специалист Пользователя в кратчайшие сроки предоставляет специалистам службы технической поддержки по их запросу дополнительную техническую информацию, необходимую для устранения аварийной ситуации. Запрос может быть оформлен по электронной почте.

5.3.2. Специалисты службы технической поддержки и уполномоченный специалист Пользователя совместно предпринимают необходимые действия для решения проблемы, используя для общения телефон, электронную почту и иные доступные способы связи.

5.3.3. В случае возникновения аварийной ситуации в выходные или нерабочие праздничные дни уполномоченный специалист Пользователя обращается в службу технической поддержки любым из способов, указанных в подразделе 5.1. Обращение регистрируется и принимается в работу с началом ближайшего рабочего дня.

5.4. Плановые работы

Сведения о проведении плановых работ, обновлений и регламентного обслуживания публикуются Разработчиком на официальном сайте заблаговременно.

5.5. Консультации и предоставление технической информации

В рамках технической поддержки специалисты Разработчика консультируют специалистов Пользователя по вопросам эксплуатации ПО, а также устраняют выявленные в процессе эксплуатации ошибки в режиме «вопрос — ответ» по телефону и электронной почте в рабочие часы, указанные в подразделе 5.1.

6. Информация о персонале

6.1. Персонал, задействованный в процессе разработки

Количество: 2 (два) специалиста.

Квалификация: высшее техническое образование, квалификация «инженер-программист»; опыт разработки программного обеспечения на языках TypeScript и JavaScript; владение персональным компьютером на уровне специалиста.

6.2. Персонал, задействованный в процессе сопровождения

Количество: 2 (два) специалиста. Сопровождение и техническая поддержка ПО осуществляются теми же специалистами, которые заняты в процессе разработки.

Квалификация: высшее техническое образование; опыт администрирования веб-серверов под управлением операционных систем семейства Linux; владение персональным компьютером на уровне специалиста.

7. Фактические адреса

7.1. Фактический почтовый адрес, по которому осуществляется разработка ПО: 188300, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Гатчинское, г. Гатчина, ул. 7-й Армии, д. 24, пом. 2.

7.2. Фактический почтовый адрес, по которому осуществляется сопровождение ПО, в том числе работа службы технической поддержки: 188300, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Гатчинское, г. Гатчина, ул. 7-й Армии, д. 24, пом. 2.

7.3. Фактический адрес размещения инфраструктуры разработки: 188300, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Гатчинское, г. Гатчина, ул. 7-й Армии, д. 24, пом. 2.